RAPPORT
DE PROJET

Groupe ?
Patois , Mercandali, Martel, Scala, Hong Ngoc, Rollot
# Description du projet :

Le but du projet était de programmer un jeu vidéo tactique au tour par tour de simulation de guerre le plus complet possible en JAVA.
Il devait comporter un menu de démarrage, un but, des éléments à débloquer, une campagne et des animations. D'autre part, le projet devait d'abord être programmé sur PC puis si le temps nous le permettait, sur Android.
Le menu du jeu devait comporter plusieurs parties :
- Mode Histoire
- Mode Combat
- Mode Tutoriel
- Options
Le mode histoire devait permettre au joueur de jouer à la campagne du jeu. Cette campagne devait être une succession de mission séparé par des dialogues entre protagonistes de l'histoire.
Le mode Combat devait permettre de jouer sur différentes cartes contre un ou plusieurs joueur ( ou IA au choix ) au tour par tour.
Le mode Tutoriel devait permettre de revoir les leçons et conseil vu au début du mode histoire et de voir des astuces débloquées au cours du jeu.
Le menu option permettra de régler quelques options comme le son par exemple.

# Description du jeu :

Notre jeu se nomme Slatch. Il comporte une campagne scénarisée, composé de 16 missions, d'un mode de partie rapide et un tutoriel reprenant les 8 principaux aspects du jeu.
Lorsque le joueur lance le jeu, il effectue généralement une succession de partie.

Une partie est une bataille sur une carte quadrillée plus ou moins grande contre un ou plusieurs adversaires contrôlés par un autre joueur ou par une IA. Chaque joueur peut choisir sa factions au début de la partie (Militaire ou Robot), possédant chaque une unité spéciale.
Le but d’une partie est en général de détruire toutes les unités ennemies. Mais cette objectif peut changer (surtout dans le mode histoire) comme par exemple :
- Détruire la base ennemie en moins de 10 tours
- Survivre X tours
- Capturez la (les) base(s) ennemie(s)

Pour atteindre ces objectifs, chaque joueur a à sa disposition plusieurs bâtiments et unités avec leurs rôles.

## Les bâtiments
Il existe trois types de bâtiments : les bâtiments, les usines et le QG.
Les bâtiments sont des bases qui rémunère le joueur à chaque tour. Plus le joueur possède de bâtiments, plus il gagnera d'argent au prochain tour.
Les usines sont des camps d’entraînements. Le joueur peut y construire toutes les unités du jeu ( sauf l'unité spécial de la faction ennemi ). Les usines rémunèrent également, à valeur égal avec les bâtiment, le joueur.
Le QG est le quartier général du joueur. Comme le reste des bâtiments du jeu, il rémunèrent le joueur. Si le QG du joueur est capturé, ce dernier a perdu la partie.

## Les unités
Chaque factions possèdent 6 unités et une unité spéciale. Toutes les unités ont leur avantages et inconvénients face à un autre type d'unité. Par exemple, un démolisseur ( infanterie équipé d'un mortier ) est efficace contre les tanks mais très inefficace contre les infanteries.
D'autre part, toutes les unités ont leur propre type de déplacement et un nombre de cases de déplacements propre. Par exemple une infanterie peut se déplacer sur la montagne et la forêt, tandis qu'un tank ne peut ni se déplacer dans la forêt ni dans la montagne.
Chaque unité possède également une vision dans le brouillard de guerre. Cette vision dépend de son déplacement.
Enfin à chaque combat, une unité gagne de l’expérience en fonction des dégâts qu’elle a infligés. Si elle acquière suffisamment d’expérience elle monte de niveau et devient plus puissante.
## Les terrains
Il existe 5 grands types de terrains : Les plaines, la forêt, la montagne, l'eau et la route. Il existe également des variantes de ces terrains dans l'environnement désert. Par exemple la montagne devient une dune dans un environnement de désert.
Chaque terrain possède une couverture et un coût de déplacement propre.
La plaine est le terrain de base du jeu. Le déplacement standard de chaque unité se base sur le coût de déplacement de la plaine. La couverture de ce terrain sert également de base pour les autres terrains.
La forêt est un terrain qui ne peut être traversé que par les unités à pied ou à roues ( infanteries par exemple ). Il offre une meilleur couverture que la plaine mais son coût de déplacement est plus élevé.
La montagne est un terrain qui ne peut être traversé que par les unités à pied. Il offre la meilleur couverture possible. Cependant son coût de déplacement est également le plus élevé.
L'eau est un terrain inaccessible par toutes les unités du jeu.
La route ( ou les ponts ) est un terrain dont le coût de déplacement est inférieur à celui de la plaine pour les unités mécaniques. Il permet un déploiement plus rapide des troupes mais sa couverture est faible.

## L’intelligence Artificielle
??
## Les Graphismes
L'ensemble des images du jeu a été réalisé par notre équipe en utilisant le logiciel The Gimp.

## Déroulement d'une partie
Le joueur a la possibilité de choisir parmi un grand nombre d'option avant de lancer une partie. Il peut par exemple choisir d'activé ou non le brouillard de guerre ou les animations. Il peut également créé des équipes.
Une partie se déroule généralement sur plusieurs tour. Le joueur achète ses unités et les envois ensuite vers la direction du camp ennemi. A chaque tour, le joueur gagne de l'argent et peut ainsi s'acheter des unités plus puissante. Au fur et à mesure des combats, les unités recrutés gagne de l'expérience et le joueur peut décidé de les évoluer.
Finalement lorsque qu'une équipe ou un joueur a gagné, le jeu s'arrête et le joueur arrive sur un tableau qui reprend les statistiques de tous les joueurs.
# Récapitulatifs des Semaines

Toutes les vendredi matin, toute l'équipe se rassemblait dans une salle de réunion ( comprendre sans ordinateur ) pour faire le bilan de la semaine et discuter des fonctionnalités et correction à faire pour la semaine suivante.

## Semaine 2
- Panneau descriptif réalisé et fonctionnel
- L’IHM est maintenant décomposé en 2 panels (panel du menu et pannel de la matrice). Création de 2 MouseListener pour ces panels
- Unification de la police pour la barre d’information
- Nouvel algorithme pour le déplacement (diminution de la complexité)
- Chargement de toutes les images au début d’une partie (pour éviter le chargement des images pendant la partie qui diminue la performance du jeu)
- La possibilité d’acheter des unités ( + le menu Shop)
- La possibilité de capturer un batiment
- Ajout de l’eau, route, démolisseur, ingénieur, UML, usine
- La possibilité de traverser les unités alliées
- Les bâtiments alliés soignent au début du tour
- L’ingénieur soigne (et n’attaque pas)
- IA se déplace vers un coordonnée X et Y prédéfini en plusieurs tours

## Semaine 3
- Terminer l’ingénieur
- Fin de partie + Statistique
- Map Creator
- Déplacement plus fluide
- IA basique
  - Capture si elle est sur un bâtiment
  - Cherche l’unité la plus proche / bâtiment le plus proche (et unité à soigner le plus proche pour l’ingénieur)
  - Attaque / Capture / Soigne la cible
  - Achète l’unité la plus chère possible. Si elle a déjà suffisamment d’unité du type qu’elle peut acheter, elle économise
- Menu Principal (mais pas encore lié à Partie)
- Sauvegarder / Charger
- Correction de bugs pour pouvoir jouer à 4 joueurs
- Changement de condition de victoire (capture QG)
- Ajout de la moyenne distance
- Système de point d’expérience

## Semaine 4
- Nouvelle IA :
  - Fonctionne avec une map d’influence
    - Capture
    - Defensif
    - Offensif
    - Menace
    - Retraite
  - Peut faire évoluer
  - Semble plus performante
  - Trop de temps de calcul sur une map trop grande
- IHM avec animations (non commit)
  - Avancement avec animations avec le Tick (80%) afin de remplacer les thread.sleep()
- Affichage des dégats/soins lors des combats
  - Mais ne reste que si on ne rafraichit pas !!
- Brouillard
- Equipe
- Debut de campagne
- Menu lié au reste (compléter à 45%)
- Unité Robot (80%)
- Affichage PVMax, Exp dans le menu descriptif

## Semaine 5
- Animation finie
- Système du mode Campagne est fini, il ne reste plus qu’à remplir le scénario
- Portage Android à 50%
- Nombreuses nouvelles cartes
- Quelques améliorations de l’IHM
  - Affichage de tous tous les membres de l’équipe gagnante
  - Le statistique refait entièrement
  - Pause entre deux tours de joueur
- Possibilité de retour au Menu principal
- Menu principal fini à 99%

## Semaine 6
# Fonctionnement du Jeu

## Intelligence Artificielle
## Partie
## IHM
## Moteur
## Unité
# Travail d'Équipe
## Constitution de l'équipe
Notre équipe s'est d'abord constitué en fonction de nos affections puis sur nos compétences. En effet, beaucoup d'entre nous avaient déjà travaillé plusieurs fois en binôme et nous nous connaissions bien. De plus, le projet se portant sur le développement d'un jeu en JAVA, nos bonnes notes a tous en JAVA ( IGI-3003) nous n'a conforter dans le choix de constitué cette équipe.
Enfin, nous avons élu naturellement Mathieu Scala en chef de projet. En effet, ce dernier avait présenté de bonne aptitude chef de projet lors d'atelier comme le management de projet et une bonne capacité à motiver ces collègues.
## Répartition des taches
Au début du projet, nous nous sommes rassemblé pour définir les éléments essentiels au fonctionnement d'une partie. Nous avons donc dégagé plusieurs briques, composé de multiples classes. Nous avons donc réparti la création de ces classes à chaque membre de l'équipe. Ainsi chaque membres avait un travail à fournir pour la fin de la semaine.
Nous avons alors procédé de la même manière pour les semaines suivantes. Chaque membres de l'équipe travaillait sur une classe, ou un ensemble de classes correspondants à une (des) fonctionnalité(s) du jeu.
D'autre part, pour développer le projet, nous avons appliqué la méthode Agile, c'est à dire une approche incrémentale du projet. Nous travaillons toujours sur une version fonctionnelle pour rajouté des fonctionnalités chaque semaine.
Une telle méthode appliqué sur une équipe aussi nombreuse que la notre, nous a obligé à utiliser des outils de synchronisation comme SVN. De plus, dans un soucis de simplicité, nous nous donnions rendez-vous tous les jours en salle d'info (5006) à 8h pour coder ensemble. Ainsi tous les membres de l'équipe étaient au courant des changements de dernière minute et chacun pouvait communiquer simplement avec tous les autres membres de l'équipe en cas de problème.
Enfin comme souligner dans la constitution de l'équipe, beaucoup d'entre nous avaient déjà travaillé en binôme. Ainsi lors de phase de codage importante, nous nous retrouvions en binôme pour travailler plus efficacement.
## Problème rencontrés

# Discussion
## Truc bien
## Aspect à améliorer

# Conclusion